### Bước 1: Viết User Story cho R5

- User Story: "Là một Quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám của phòng khám mình trên hệ thống, để có thể chủ động quản lý thông tin mà không phải chờ đợi Admin RikkeiCare cập nhật hộ."

- Giải thích việc chọn vai trò: Chọn vai trò là "Quản lý phòng khám" vì đây là người trực tiếp có nhu cầu (pain point) và là người dùng thực tế sẽ sử dụng tính năng này để giải quyết công việc của họ. Nếu chọn "Admin RikkeiCare", đó chỉ là người đang thao tác thay (workaround), không phản ánh đúng mục tiêu cốt lõi của tính năng là mang lại sự chủ động cho phòng khám.

### Bước 2: Viết phần Then cho 2 Acceptance Criteria (AC) của R5

- AC 1 (Thành công): Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới hợp lệ cho một gói khám rồi nhấn "Lưu", Then hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và giá mới của gói khám được hiển thị ngay lập tức trên ứng dụng cho bệnh nhân thấy.

- AC 2 (Thất bại): Given quản lý để trống ô giá (hoặc nhập chữ/số âm), When nhấn "Lưu", Then hệ thống chặn hành động lưu, hiển thị thông báo lỗi màu đỏ (ví dụ: "Vui lòng nhập giá hợp lệ cho gói khám") và giữ nguyên giá cũ.

### Bước 3: Thẻ R5 đã sẵn sàng để kéo sang cột "Ready for Sprint" chưa?

- Trả lời: Chưa thể kéo sang.

- Vì sao: Mặc dù Product Owner đã viết xong User Story (đủ 3 vế) và có các Acceptance Criteria, nhưng thẻ này chưa được ước lượng (Estimate) bởi Development Team để ra số Point, và do chưa ước lượng nên cũng chưa biết có đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint hay không. Cần phải mang thẻ này ra thảo luận trong buổi Backlog Refinement để team kỹ thuật đánh giá và chốt Story Point trước khi nó được coi là "Ready".

### Bước 4: Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

- Ghi nhãn (Label): Màu Xanh dương (Feature) vì đây là một tính năng mới phát triển thêm cho hệ thống.

- Người phụ trách (Assignee): Gắn tên các thành viên sẽ làm (ví dụ: 1 Developer và 1 Tester).

- Checklist (2-3 mục):

  - Làm giao diện (UI) ô nhập giá và nút Lưu.

  - Viết API cập nhật giá vào cơ sở dữ liệu.

  - QA test các trường hợp thành công/thất bại theo AC.

- Hạn hoàn thành (Due date): Đặt một ngày cụ thể trước khi Sprint kết thúc.

- Vị trí của thẻ: Nếu là việc ưu tiên cao nhất, thẻ phải được đặt ở trên cùng (top) của cột "Sprint Backlog" (hoặc "In Progress" nếu team đã bắt đầu làm).

### Bước 5: Đọc Burndown Chart

- Phân tích đường lý tưởng: Sprint 10 ngày, 30 point => Mỗi ngày cần hoàn thành 3 point.

  - Ngày 0: 30 point

  - Ngày 2: 24 point

  - Ngày 4: 18 point

  - Ngày 6: 12 point (Đây là số point lý tưởng còn lại ở ngày 6).

- a) Đánh giá tiến độ Ngày 6:

  - Thực tế biểu đồ đang hiển thị còn lại 20 point.

  - Kết luận: Nhóm đang làm chậm so với đường lý tưởng. Mức độ lệch là: 20 - 12 = 8 point.

- b) Có nên trừ 3 point khi thẻ R5 "xong 80%" không?

  - Trả lời: Không.

  - Vì sao: Trong Agile/Scrum áp dụng quy tắc "0 hoặc 100" (hoặc nguyên tắc Done is Done). Một thẻ chỉ được coi là hoàn thành và được trừ point khi nó đã đáp ứng 100% các tiêu chí trong Definition of Done (đã code, đã test, không còn bug). Việc trừ point cho công việc đang dang dở (undone work) sẽ làm sai lệch biểu đồ Burndown Chart, tạo ra ảo tưởng về tiến độ và gây rủi ro chất lượng vào cuối Sprint.